校园场馆预约与拼场组队系统 —— 架构设计规范文档

架构设计规范文档  |  CampusVenue  |  V1.0

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档名称 | 《校园场馆预约与拼场组队系统 架构设计规范》 |
| 项目代号 | CampusVenue |
| 文档版本 | V1.0 |
| 编制日期 | 2026-10-16 |
| 适用阶段 | 需求分析 → 设计 → 编码 → 联调 → 部署 → 验收（第 1–8 周） |
| 读者对象 | 项目组全体成员、指导教师、验收人员 |

修订记录

| 版本 | 日期 | 修订人 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| V0.1 | 第 1 周 | 全体 | 提纲与选型讨论稿 |
| V1.0 | 第 1 周 | 组长 | 定稿，作为编码与验收基线 |

1. 选题确定与环境适配结论

1.1 选题确定

在上一轮备选题目中，结合本机实际环境与四项硬性要求，确定选题为：

基于 Spring Boot + uni-app 的校园场馆预约与拼场组队系统的设计与实现

选题理由（环境适配）

| 环境事实 | 探测结果 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| JDK | Eclipse Temurin 17.0.20 | 支持 Spring Boot 3.x，选型锁定 Spring Boot 3.2.x |
| 构建工具 | Maven 3.9.12，无 Gradle | 全项目统一 Maven，不引入 Gradle 多构建体系 |
| 数据库 | 本机 MySQL 8.0 已安装 | 本地开发直接用原生 MySQL，不依赖容器 |
| 容器 | 无 Docker | 本地开发走 mvn spring-boot:run / java -jar + 原生 MySQL；Docker 仅作为服务器端可选部署方案 |
| Node.js | 已安装（含 npm） | uni-app（Vue3+Vite）与管理端（Vue3+Element Plus）可直接构建 |
| GPU / AI 框架 | 无 | 放弃 YOLO、ModelArts 类选题（训练与推理环境不具备） |
| 地图 / 支付 / 短信资质 | 无企业主体 | 放弃强依赖地图 Key、微信支付、短信验证码的选题，全部改为自研或模拟实现 |

为什么从三个详案中选它：① 与已列出的 16 个题目无重复；② 零外部资质依赖（不需要地图 Key、支付商户号、短信签名、GPU），在现有环境下 100% 可落地；③ 自带算法型难点（时段冲突检测、候补递补、动态签到码、信用分），论文与答辩有内容可写；④ 天然满足"多端互动"验收点（学生预约/拼场 → 队友与管理员端收到实时消息）。

1.2 建设目标

一套后端 + 三个端：学生端（小程序/H5/APK 三合一）、管理端（Web）、签到终端（复用小程序扫码）。

前端任何增删改（预约、取消、拼场、场馆配置）都经后端业务处理并落库，可当场用 SQL 验证。

多端实时互动：预约成功、拼场邀请、满员成团、候补递补、违约扣分、管理端封禁时段，均在秒级推送到相关端。

部署到公网服务器，通过 HTTPS 域名从校园网、4G/5G、家庭宽带均可访问。

每位成员在 GitHub 远程仓库留下可追溯的独立提交记录。

1.3 四项硬性要求 → 架构落点

| 项目要求 | 文档中的落点 |
| --- | --- |
| （1）前后端 + 数据库 | 第 4 章总体架构、第 5 章技术选型、第 8 章数据库规范 |
| （2）多端系统 | 第 4.2 节多端形态、第 10 章多端互动与消息规范 |
| （3）每人有 GitHub 提交记录 | 第 12 章编码与 Git 规范（分支模型 + 提交规范 + 留痕校验） |
| （4）部署到服务器 | 第 13 章部署架构与规范 |

2. 需求概述

2.1 角色与权限

| 角色 | 端 | 核心权限 |
| --- | --- | --- |
| 学生（USER） | 小程序 / H5 / APK | 浏览场馆、预约、取消、发起拼场、加入拼场、扫码签到、查看信用分与消息 |
| 场馆管理员（VENUE_ADMIN） | Web 管理端 | 维护场馆/场地/开放规则/价格、审核与强制释放预约、查看使用率热力图、黑名单管理 |
| 系统管理员（SYS_ADMIN） | Web 管理端 | 用户与角色管理、信用分规则配置、操作日志、数据统计与导出 |
| 签到终端 | 小程序扫码页 / 管理端扫码页 | 校验动态签到码、写入签到记录（无独立账号，由前两类角色承载） |

2.2 核心用例

预约：选择场馆 → 选择场地 → 选择日期与连续时段 → 提交 → 冲突检测 → 生成预约单（支付为模拟）→ 推送确认消息。

取消：预约开始前 2 小时可免费取消；逾期取消计违约。

拼场组队：发起人设定场地、时段、人数上限（如 4 人）、AA 费用 → 生成邀请 → 队友接受/拒绝 → 满员成团 → 生成正式预约单。

候补排队：时段已满时可加入候补队列 → 他人取消触发自动递补 → 推送递补消息（10 分钟内未确认则顺延下一位）。

签到与违约：到馆出示动态二维码 → 终端校验 → 签到成功；超时未签到自动置为 NO_SHOW 并扣信用分。

信用分与黑名单：初始 100 分，履约 +1（封顶 100），违约 −5；低于 60 分限制预约，连续 3 次违约进入黑名单 7 天。

统计：场馆时段使用率热力图、预约量与取消率趋势、活跃用户排行。

2.3 关键状态机

预约单 Reservation.status

CREATED ──支付(模拟)成功──> CONFIRMED ──扫码签到──> SIGNED ──结束──> FINISHED
   │                            │
   │超时未支付                   │开始时间+15min未签到
   ▼                            ▼
EXPIRED                      NO_SHOW ──> (扣信用分)
   ▲
   └── 用户取消(开始前>2h) ── CANCELLED ； 开始前≤2h 取消 ──> CANCELLED_LATE(计违约)

拼场队 Team.status

RECRUITING ──申请/邀请被接受且人数达上限──> FULL ──发起人确认──> CONFIRMED ──> 生成预约单
    │                                          │
    │发起人解散 / 时段开始前未成团                │成员退出(重新回到 RECRUITING)
    ▼                                          ▼
DISSOLVED                                   RECRUITING

候补队列 WaitingQueue.status：WAITING → NOTIFIED → CONFIRMED | EXPIRED | CANCELLED

3. 设计原则与约束

不过度设计：采用「模块化单体（Modular Monolith）」而非微服务。理由：团队 3–4 人、8 周工期、本机无容器编排环境，微服务会显著增加部署与调试成本，而验收不考察服务拆分。

分层清晰：Controller → Service → Mapper → DB，禁止 Controller 直连 Mapper，禁止在 Controller 写业务判断。

契约先行：先定接口文档与错误码，再并行开发前端与后端。

数据一致优先：涉及预约额度的写操作必须走事务 + 数据库唯一约束兜底，不允许仅靠应用层判断。

可演示优先：每个模块必须能在本地一条命令启动并被验收人员直接操作。

可降级：Redis、MinIO 等非必需组件缺失时，系统须能降级运行（见 5.3）。

4. 总体架构

4.1 分层架构

| 层次 | 职责 | 主要组件 |
| --- | --- | --- |
| 客户端层 | 交互与展示 | uni-app（学生端：小程序/H5/APK）、Vue3+Element Plus（管理端）、扫码页 |
| 接入层 | 反向代理、HTTPS、静态资源、跨域 | Nginx（服务器）/ Vite DevServer（本地） |
| 应用层 | 认证鉴权、业务编排、事务、消息推送 | Spring Boot 3.2（Controller / Service / WebSocket / Scheduler） |
| 领域与数据访问层 | 领域对象、状态机、持久化 | 领域 Service、MyBatis-Plus Mapper、Redis 缓存 |
| 数据层 | 结构化数据、缓存、文件 | MySQL 8、Redis 7（可选）、本地磁盘 / MinIO（可选） |
| 支撑层 | 日志、接口文档、监控 | Logback、Knife4j(OpenAPI3)、Actuator |

依赖规则：客户端层只依赖接入层暴露的 HTTP/WS 接口；应用层内部只允许上层调用下层；跨模块调用必须通过 Service 接口，不允许跨模块直接改表。

4.2 多端形态与实现策略

| 端 | 技术 | 构建产物 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 学生端-小程序 | uni-app → mp-weixin | 微信开发者工具导入 | 演示主端；因无企业主体，支付走模拟、消息走 WebSocket + 站内消息中心 |
| 学生端-H5 | uni-app → h5 | 静态站点，Nginx 托管 | 满足"不同网络访问"，无需装微信即可验收 |
| 学生端-APK | uni-app → app（HBuilderX 云打包） | Android APK | 体现"多端"，安装后即可跑通主流程 |
| 管理端 | Vue3 + Vite + Element Plus + ECharts | 静态站点 | 场馆配置、审核、统计大屏 |
| 签到终端 | uni-app 扫码页（复用学生端工程） | 同小程序 | 调 uni.scanCode 校验动态码 |

一套代码多端产出是本节的核心决策：使用 uni-app 条件编译（#ifdef MP-WEIXIN / H5 / APP-PLUS）隔离平台差异，避免维护三套前端。

4.3 部署拓扑（逻辑）

图 4-1  总体架构与部署拓扑

[学生小程序/APK]  [学生 H5]  [管理员浏览器]  [签到扫码]
        │              │            │              │
        └──────────────┴───── HTTPS(443) ──────────┘
                              │
                         [Nginx]
                    ├── /            → 前端静态资源(dist)
                    ├── /admin       → 管理端静态资源
                    ├── /api/**      → 127.0.0.1:8080 (Spring Boot jar, systemd 守护)
                    └── /ws/**       → WebSocket 升级
                              │
                    [Spring Boot 3.2 单实例]
                       ├── MyBatis-Plus → [MySQL 8] (仅监听 127.0.0.1)
                       ├── Redis 7 (可选，不可用时降级)
                       └── 本地磁盘/MinIO (可选，存头像与工单照片)

4.4 关键架构决策（ADR 摘要）

| 编号 | 决策 | 备选 | 理由 |
| --- | --- | --- | --- |
| ADR-01 | 模块化单体 | 微服务 | 人力与工期不足，部署环境无容器编排 |
| ADR-02 | Spring Boot 3.2 + JDK 17 | Spring Boot 2.7 + JDK 8 | 本机已是 JDK 17，无需降级安装 |
| ADR-03 | 时段按 30 分钟槽位表落库 + 唯一索引 | 仅区间重叠 SQL 判断 | 唯一索引在数据库层杜绝并发超卖，见 9.1 |
| ADR-04 | Sa-Token 做认证鉴权 | Spring Security | 上手成本低、与 WebSocket 结合简单，8 周内更稳 |
| ADR-05 | WebSocket(STOMP) 为主，轮询兜底 | 纯轮询 | 满足"秒级多端互动"验收观感，轮询保证弱网可用 |
| ADR-06 | uni-app 一套代码出三端 | 分别开发小程序与 Web | 人力有限，且必须体现"多端" |
| ADR-07 | Redis 设为可选依赖 | 强制依赖 Redis | 本机未确认安装 Redis，需保证零依赖也能跑通（降级方案见 5.3） |

5. 技术选型与环境适配

5.1 选型清单（版本锁定）

| 分类 | 组件 | 版本 | 本机状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 语言 | Java | 17 (Temurin 17.0.20) | ✅ 已装 |
| 构建 | Maven | 3.9.12 | ✅ 已装 |
| 框架 | Spring Boot | 3.2.12 | 由 Maven 拉取 |
| ORM | MyBatis-Plus (spring-boot3-starter) | 3.5.7 | 由 Maven 拉取 |
| 数据库 | MySQL | 8.0 | ✅ 已装 |
| 连接池 | HikariCP | 随 Boot | — |
| 缓存/锁 | Redis | 7.x（可选） | ⚠️ 未确认 |
| 认证 | Sa-Token（含 JWT 简单模式） | 1.38.0 | 由 Maven 拉取 |
| 接口文档 | Knife4j (OpenAPI3) | 4.4.0 | 由 Maven 拉取 |
| 工具 | Hutool / Lombok / MapStruct | 5.8.x / 1.18.32 / 1.5.5 | 由 Maven 拉取 |
| 实时通信 | Spring WebSocket + STOMP | 随 Boot | — |
| 定时任务 | Spring @Scheduled | 随 Boot | 单实例够用；多实例时引入 ShedLock |
| 前端-学生端 | uni-app (Vue3 + Vite + TS) + uview-plus | 最新 3.x | ✅ Node 就绪 |
| 前端-管理端 | Vue3 + Vite + Element Plus + Pinia + ECharts + Axios | 最新稳定版 | ✅ Node 就绪 |
| 反向代理 | Nginx | 1.24 | 服务器安装 |
| 服务器 | Ubuntu | 22.04 LTS（2C4G 起） | 云主机 |
| CI（可选） | GitHub Actions | — | 构建 + 单测 |

5.2 环境约束下的操作规范

统一 JDK 17：JAVA_HOME 指向 Temurin 17；pom.xml 中 maven.compiler.source/target=17，禁止使用 JDK 21 预览特性（部分成员机器可能未升级）。

统一 Maven：仓库统一走阿里云镜像（settings.xml 提交到仓库 docs/dev/settings.xml）；禁止提交 target/。

本地启动方式（无 Docker）：

数据库：本机 MySQL 8 执行 docs/sql/V1__init.sql 建库建表；

后端：mvn spring-boot:run -Dspring-boot.run.profiles=dev；

前端：npm i && npm run dev:h5（学生端）/ npm run dev（管理端）。

服务器端：优先使用 systemd + jar（不依赖容器）；若服务器可使用 Docker，则用 docker-compose.yml（MySQL + Nginx + App）作为可选方案，两套方案在 deploy/ 目录并存。

禁止引入 Gradle：全仓库单一构建体系，降低环境差异。

5.3 可选组件的降级方案

| 组件 | 缺失时的影响 | 降级实现 |
| --- | --- | --- |
| Redis | 无法用分布式锁与缓存 | 改用 Caffeine 本地缓存 + MySQL 唯一索引 + `SELECT ... FOR UPDATE`；签到 token 落库并设过期时间 |
| MinIO | 无法用对象存储 | 存本地磁盘 ./data/upload，Nginx 直接托管 /upload/** |
| WebSocket 被校园网阻断 | 消息不实时 | 前端自动降级为 5 秒轮询 /api/v1/notifications/poll |
| 小程序订阅消息 | 无微信推送 | 只用站内消息中心 + H5 浏览器通知（权限申请可选） |

判定标准：在没有 Redis、没有 MinIO、没有微信推送的环境下，系统仍须完整跑通验收流程。

6. 工程结构规范

6.1 后端（Maven 单模块，按业务分包）

campus-venue-server/
├── pom.xml
├── docs/sql/                      # 建表脚本与种子数据
├── src/main/java/com/campus/venue/
│   ├── CampusVenueApplication.java
│   ├── common/                    # 通用：统一响应、异常、常量、枚举、工具
│   │   ├── result/ R.java  PageResult.java  ResultCode.java
│   │   ├── exception/ BizException.java  GlobalExceptionHandler.java
│   │   └── config/  WebMvcConfig.java  MybatisPlusConfig.java  Knife4jConfig.java
│   ├── security/                  # Sa-Token 配置、登录拦截、权限注解
│   ├── modules/
│   │   ├── user/       controller service mapper entity dto vo
│   │   ├── venue/      controller service mapper entity dto vo
│   │   ├── reservation/controller service mapper entity dto vo   # 含槽位与冲突检测
│   │   ├── team/       controller service mapper entity dto vo   # 拼场组队
│   │   ├── queue/      controller service mapper entity dto vo   # 候补队列
│   │   ├── checkin/    controller service mapper entity dto vo   # 签到与信用分
│   │   ├── notice/     controller service mapper entity dto vo   # 消息中心 + WS
│   │   └── stat/       controller service mapper dto vo          # 统计报表
│   └── framework/                 # 拦截器、AOP 日志、定时任务、WS 端点
├── src/main/resources/
│   ├── application.yml  application-dev.yml  application-prod.yml
│   ├── mapper/**.xml
│   └── logback-spring.xml
└── src/test/java/...              # 单元测试与集成测试

命名规范

| 类型 | 规范 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| 包名 | 全小写，业务域单数 | modules.reservation |
| 类名 | 大驼峰 + 后缀限定 | ReservationController、ReservationServiceImpl、ReservationMapper、ReservationDO、ReservationCreateDTO、ReservationVO |
| 实体 | 表名去下划线大驼峰 + DO | venue_court → VenueCourtDO |
| 方法 | 动词开头 | createReservation、cancelReservation、listByCondition |
| 常量 | 全大写下划线 | MAX_CREDIT_SCORE |

6.2 前端

campus-venue-uniapp/        # 学生端（小程序/H5/APK）
├── src/pages/{login,venue,reservation,team,checkin,mine,notice}/
├── src/api/                # 接口封装（按模块）
├── src/store/              # Pinia：user、notice
├── src/utils/{request.ts,ws.ts,auth.ts}
├── src/static/ src/components/ src/config/
└── vite.config.ts  manifest.json  pages.json
campus-venue-admin/         # 管理端
├── src/views/{venue,reservation,user,queue,stat,log}/
├── src/api/ src/store/ src/router/ src/components/ src/utils/request.ts
└── vite.config.ts

前端规范要点：接口调用统一走 utils/request.ts（统一加 token、统一错误提示、统一 loading）；禁止在页面里拼接后端 URL；颜色与间距使用统一变量；每个页面必须有 loading / 空态 / 错误态三种状态。

7. 接口设计规范

7.1 通用约定

风格：RESTful；基础路径 /api/v1；资源用复数名词，动作用子资源或明确动词。

方法：GET 查询、POST 新增、PUT 全量更新、PATCH 局部更新、DELETE 删除。

认证：请求头 Authorization: <token>（Sa-Token），登录接口除外。

分页：请求 pageNum（从 1 开始）、pageSize（默认 10，上限 100）；响应 records/total/pageNum/pageSize。

时间：统一 yyyy-MM-dd HH:mm:ss，时区 Asia/Shanghai，数据库用 datetime。

幂等：创建预约携带客户端生成的 requestId，服务端唯一索引去重。

接口文档：Knife4j 自动生成，访问 /doc.html，每新增接口必须补注解。

7.2 统一响应体

{ "code": 0, "message": "success", "data": {}, "traceId": "a1b2c3d4" }

7.3 错误码规范

| 区间 | 含义 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 成功 | 0 |
| 1xxxx | 参数与校验 | 10001 参数校验失败 |
| 2xxxx | 认证与授权 | 20001 未登录、20003 无权限（越权访问他人预约） |
| 3xxxx | 业务规则 | 30001 时段已被占用、30002 信用分不足、30003 未成团、30004 拼场人数已满 |
| 4xxxx | 数据与资源 | 40001 资源不存在 |
| 5xxxx | 系统异常 | 50000 系统繁忙 |

7.4 接口清单（一期基线）

| 模块 | 方法 | 路径 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 认证 | POST | /api/v1/auth/login | 登录，返回 token 与角色 |
| 认证 | GET | /api/v1/auth/me | 当前用户信息与信用分 |
| 场馆 | GET | /api/v1/venues | 场馆列表（分页、关键字） |
| 场馆 | GET | /api/v1/venues/{id}/courts | 场地列表 |
| 场馆 | GET | /api/v1/courts/{id}/slots?date= | 查询某日槽位占用情况（核心：给前端画时段表） |
| 场馆 | POST | /api/v1/admin/venues | 新增场馆（管理端） |
| 场馆 | PUT | /api/v1/admin/courts/{id}/rules | 维护开放规则与价格 |
| 预约 | POST | /api/v1/reservations | 创建预约（含冲突检测与槽位占位） |
| 预约 | GET | /api/v1/reservations/my | 我的预约（状态筛选） |
| 预约 | POST | /api/v1/reservations/{id}/cancel | 取消预约（校验时间窗口） |
| 预约 | POST | /api/v1/reservations/{id}/pay-mock | 模拟支付，置为 CONFIRMED |
| 拼场 | POST | /api/v1/teams | 发起拼场 |
| 拼场 | POST | /api/v1/teams/{id}/join | 申请加入 |
| 拼场 | POST | /api/v1/teams/{id}/members/{uid}/review | 邀请审核（同意/拒绝） |
| 拼场 | POST | /api/v1/teams/{id}/confirm | 发起人确认成团 |
| 候补 | POST | /api/v1/queues | 加入候补 |
| 候补 | POST | /api/v1/queues/{id}/confirm | 递补确认（10 分钟倒计时） |
| 签到 | POST | /api/v1/checkin/code | 获取动态签到码（一次性，60 秒有效） |
| 签到 | POST | /api/v1/checkin/scan | 终端校验签到码并写记录 |
| 消息 | GET | /api/v1/notifications | 消息列表 |
| 消息 | POST | /api/v1/notifications/{id}/read | 标记已读 |
| 消息 | GET | /api/v1/notifications/poll?lastId= | 轮询兜底拉取新消息 |
| 消息 | WS | /ws/notice?token= | 订阅个人消息通道 |
| 统计 | GET | /api/v1/admin/stat/heatmap | 时段使用率热力图 |
| 统计 | GET | /api/v1/admin/stat/trend | 预约量/取消率趋势 |

8. 数据库设计规范

8.1 通用规范

引擎 InnoDB，字符集 utf8mb4，排序规则 utf8mb4_0900_ai_ci。

所有表含公共字段：id BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT 主键、create_time、update_time、deleted TINYINT DEFAULT 0（逻辑删除）。

金额用 DECIMAL(10,2)；禁用 FLOAT/DOUBLE 存金额。

状态字段用 TINYINT 并配 Java 枚举，禁止裸写魔法数字；枚举含义写入注释。

索引规范：外键字段、状态字段、时间范围字段建索引；组合索引遵循最左前缀；联合唯一索引用于业务唯一约束与防超卖。

禁止物理删除业务数据（保留审计）；建表脚本按 V1__init.sql、V2__seed.sql 递增版本管理，每次改表必须提交对应 SQL 变更文件。

每张表必须有 COMMENT，每个关键字段必须有注释。

8.2 核心表清单（17 张）

| 分组 | 表名 | 说明 | 关键索引/约束 |
| --- | --- | --- | --- |
| 系统 | sys_user | 用户（学生/管理员） | uk_username、uk_student_no |
| 系统 | sys_role | 角色字典 | uk_role_code |
| 系统 | sys_user_role | 用户与角色关联 | uk_user_role |
| 系统 | sys_config | 信用分规则、取消时限等可配参数 | uk_config_key |
| 系统 | oper_log | 操作日志 | idx_user_time |
| 场馆 | venue | 场馆（体育馆、自习室、羽毛球馆） | idx_status |
| 场馆 | venue_court | 场地（1 号场、A 区自习室） | idx_venue |
| 场馆 | venue_open_rule | 开放规则（周几、起止时间、单次最长时长、价格） | idx_court_weekday |
| 预约 | reservation | 预约单（主表） | idx_user_status、idx_court_date |
| 预约 | reservation_slot | 槽位表（防超卖核心） | `uk_court_date_slot`（court_id,slot_date,slot_no） |
| 预约 | reservation_member | 拼场成员与预约的关联、到达记录 | uk_resv_user |
| 拼场 | team | 拼场队（状态机） | idx_status_start |
| 拼场 | team_member | 成员（PENDING/ACCEPTED/REJECTED/QUIT） | uk_team_user |
| 候补 | waiting_queue | 候补队列 | idx_court_date_status、idx_expire_time |
| 签到 | checkin_record | 签到记录（时间、终端、IP） | uk_resv |
| 信用 | credit_log | 信用分流水（变动值、原因、关联单） | idx_user_time |
| 消息 | notification | 消息（类型、标题、内容、业务关联、已读） | idx_user_read_time |

8.3 核心表结构示例

-- 槽位表：预约防超卖的唯一防线
CREATE TABLE reservation_slot (
  id           BIGINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '主键',
  court_id     BIGINT UNSIGNED NOT NULL COMMENT '场地ID',
  slot_date    DATE            NOT NULL COMMENT '日期',
  slot_no      TINYINT UNSIGNED NOT NULL COMMENT '槽位号(0=00:00~00:30, 30=15:00~15:30)',
  reservation_id BIGINT UNSIGNED NOT NULL COMMENT '占用它的预约单ID',
  status       TINYINT NOT NULL DEFAULT 1 COMMENT '1占用 2已释放',
  create_time  DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  update_time  DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
  deleted      TINYINT NOT NULL DEFAULT 0,
  PRIMARY KEY (id),
  UNIQUE KEY uk_court_date_slot (court_id, slot_date, slot_no),
  KEY idx_reservation (reservation_id)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COMMENT='场地时段槽位表';

-- 预约主表（节选）
CREATE TABLE reservation (
  id            BIGINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  resv_no       VARCHAR(32)  NOT NULL COMMENT '业务单号',
  user_id       BIGINT UNSIGNED NOT NULL,
  court_id      BIGINT UNSIGNED NOT NULL,
  resv_date     DATE NOT NULL,
  start_time    DATETIME NOT NULL,
  end_time      DATETIME NOT NULL,
  slot_count    TINYINT UNSIGNED NOT NULL COMMENT '占用槽位数',
  status        TINYINT NOT NULL COMMENT '0待支付 1已确认 2已签到 3已完成 4未签到 5已取消 6已过期',
  source        TINYINT NOT NULL DEFAULT 1 COMMENT '1个人预约 2拼场',
  team_id       BIGINT UNSIGNED NULL,
  amount        DECIMAL(10,2) NOT NULL DEFAULT 0.00,
  request_id    VARCHAR(64) NOT NULL COMMENT '客户端幂等ID',
  remark        VARCHAR(255) NULL,
  create_time   DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  update_time   DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
  deleted       TINYINT NOT NULL DEFAULT 0,
  PRIMARY KEY (id),
  UNIQUE KEY uk_resv_no (resv_no),
  UNIQUE KEY uk_request_id (request_id),
  KEY idx_user_status (user_id, status),
  KEY idx_court_date (court_id, resv_date)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COMMENT='预约单';

9. 关键业务设计

9.1 时段冲突检测与防超卖（核心算法）

问题：MySQL 无区间排他约束，仅用 WHERE start < newEnd AND end > newStart 判断存在并发漏洞（两个请求同时读到"空闲"）。

方案（双保险）

槽位化：把开放时段按 30 分钟切成槽位，一次预约 = 连续 N 个槽位。

唯一索引兜底：uk_court_date_slot (court_id, slot_date, slot_no) 保证同一场地同一槽位只能被一条记录占用，并发写入时第二条必然抛 DuplicateKeyException。

事务内批量插入 + 冲突回滚：全部槽位插入成功才提交，任一失败整体回滚并返回 30001 时段已被占用。

Redis 分布式锁（可选优化）：lock:resv:{courtId}:{date}，减少无效回滚、提升并发体验；Redis 不可用时直接跳过（正确性仍由唯一索引保证）。

@Transactional(rollbackFor = Exception.class)
public ResvVO create(CreateResvDTO dto, Long userId) {
    // 1. 校验：场地存在、日期在开放规则内、信用分≥阈值、时长≤单次上限
    validate(dto, userId);
    // 2. 生成预约单（待支付）
    ReservationDO resv = buildReservation(dto, userId);
    reservationMapper.insert(resv);
    // 3. 循环占用槽位 —— 并发冲突由唯一索引拦截
    for (int slot : expandSlots(dto.getStartTime(), dto.getEndTime())) {
        try {
            slotMapper.insert(new SlotDO(dto.getCourtId(), dto.getResvDate(), slot, resv.getId()));
        } catch (DuplicateKeyException e) {
            throw new BizException(ResultCode.SLOT_OCCUPIED, "该时段已被预约，请选择其他时段");
        }
    }
    // 4. 写消息并推送
    noticeService.push(userId, NoticeType.RESV_CREATED, resv);
    return toVO(resv);
}

9.2 候补队列与自动递补

触发点：预约取消 / 过期 / 未签到释放 → releaseSlots() 后调用 queueService.tryPromote(courtId, date, slotNos)。

递补逻辑：按 create_time 升序取队首 → 置 NOTIFIED 并设 expire_time = now + 10min → 向该用户推送消息 → 用户确认则生成预约单，超时未确认由定时任务置 EXPIRED 并顺延下一位。

定时任务：@Scheduled(fixedDelay = 60000) 扫描 status=NOTIFIED AND expire_time < now；单实例部署，无需分布式调度。

9.3 动态签到码

学生在预约开始前 15 分钟至开始后 15 分钟内，请求 /checkin/code。

服务端生成一次性 token：token = Base64(resvId + expireAt + HMAC_SHA256(resvId|expireAt, serverSecret))，写入 DB/缓存并设 60 秒 TTL。

终端扫码后 POST /checkin/scan 校验签名、有效期、未使用；成功后置预约 SIGNED 并写 checkin_record；token 立即失效，防截图复用。

超时未签到：定时任务将 CONFIRMED 且 start_time + 15min < now 的预约置 NO_SHOW，释放槽位，扣信用分并推送。

9.4 信用分规则

| 事件 | 分值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 正常签到并完成 | +1（上限 100） | 每日最多 +2 |
| 超时未签到 | −5 | 同时释放槽位、记违约次数 |
| 开始前 2 小时内取消 | −3 | 2 小时外取消不扣分 |
| 拼场成团后临时退出 | −3 | 影响其他成员 |
| 连续 3 次违约 | 进黑名单 7 天 | 阈值与时长由 sys_config 配置 |

信用分变动必须写 credit_log，禁止直接 UPDATE 用户分数不留痕。

9.5 多端互动场景清单（对照验收标准 2）

| 触发方（端 A） | 接收方（端 B） | 消息类型 | 落库与推送 |
| --- | --- | --- | --- |
| 学生预约成功（小程序） | 该学生 + 场馆管理员端 | 预约成功 / 新预约提醒 | notification 落库 + WS 推送 + 管理端列表刷新 |
| 学生发起拼场 | 被邀请队友（小程序/H5/APK） | 拼场邀请 | 同上；队友端红点提示 |
| 队友接受并满员 | 全体成员 + 发起人 | 成团通知 | 同上；生成预约单 |
| 他人取消预约 | 候补用户 | 递补可确认（10 分钟倒计时） | 同上；倒计时结束自动顺延 |
| 管理端封禁某场地时段 | 已预约学生 | 预约变更/退款模拟通知 | 同上；预约状态置 CANCELLED |
| 学生违约未签到 | 学生本人 + 管理端 | 违约扣分通知 | 同上；信用分流水可查 |

10. 多端互动与消息规范

通道：WebSocket（STOMP over SockJS）/ws/notice，连接时携带 token 鉴权，服务端按 userId 维护会话表 Map<Long, Set<WebSocketSession>>。

消息体规范：

{
  "msgId": "1729000000001",
  "type": "TEAM_INVITE",
  "title": "拼场邀请",
  "content": "同学邀请你加入 10月20日 15:00 羽毛球 2 号场拼场",
  "bizType": "TEAM",
  "bizId": 10086,
  "createTime": "2026-10-16 15:00:00",
  "read": false
}

消息类型枚举：RESV_CREATED / RESV_CANCELLED / RESV_REMIND / TEAM_INVITE / TEAM_FULL / TEAM_DISSOLVED / QUEUE_PROMOTED / CHECKIN_REMIND / CREDIT_CHANGED / ADMIN_NOTICE。

可靠投递：先落库（notification）再推送；前端收到 WS 消息后按 msgId 去重；重连后调用 /notifications/poll?lastId= 补齐增量，保证不丢消息。

一致性要求：任何"状态变更类"业务，必须在同一事务内完成「业务表变更 + 消息落库」，推送失败不影响主流程（推送异常仅记日志）。

11. 安全设计规范

| 风险 | 规范 |
| --- | --- |
| 认证 | Sa-Token 登录态 + token 有效期 7 天；管理端与用户端角色隔离 |
| 越权 | 所有按 ID 操作的接口必须校验数据归属（如取消预约必须校验 user_id = 当前登录用户），管理端接口统一加 @SaCheckRole |
| SQL 注入 | 全部使用 MyBatis-Plus 参数绑定，禁止字符串拼接 SQL；动态排序字段必须走白名单枚举 |
| XSS | 富文本输入后端过滤，前端渲染用文本插值，禁止 v-html 直出用户内容 |
| 密码 | BCrypt 加盐存储，禁止明文与 MD5 |
| 敏感信息 | 数据库密码、jwt-secret、小程序密钥走 application-prod.yml（不提交仓库）或环境变量；仓库只提交 *.example.yml |
| 限流防刷 | 登录、获取签到码、创建预约接口做简单限流（本地 Caffeine 计数，Redis 可用时用 Redis） |
| 日志 | 操作日志记 oper_log；日志脱敏（手机号中间 4 位、密码不打印） |
| 跨域 | 本地开发允许指定来源；生产由 Nginx 同源代理，后端关闭宽泛 CORS |
| 上传 | 校验扩展名与 MIME、限制大小 5MB、文件名随机化，禁止上传可执行文件 |
| 备份 | MySQL 每日 mysqldump，保留 7 天 |

12. 编码与 Git 规范

12.1 分支模型

| 分支 | 用途 | 规则 |
| --- | --- | --- |
| main | 可部署的稳定版本 | 只接受来自 develop 的合并；每次合并打 tag（v1.0.0） |
| develop | 集成分支 | 每日合并各 feature 分支；合并前必须能启动 |
| feature/{模块}-{姓名拼音} | 个人开发 | 例：feature/reservation-zhangsan；每人独立分支，禁止交叉提交 |
| hotfix/{问题} | 线上紧急修复 | 从 main 拉出，修完回合 main 与 develop |

12.2 提交信息规范（Conventional Commits）

<type>(<scope>): <subject>

feat(reservation): 新增预约创建与槽位占用逻辑
fix(checkin): 修复签到码过期后仍可校验的问题
docs(arch): 补充消息投递规范

type：feat / fix / docs / style / refactor / perf / test / build / ci / chore；scope 用模块名。

12.3 协作与留痕要求（对应项目要求 3）

每位成员使用本人 GitHub 账号，git config user.name 与 user.email 必须是本人实名/学号邮箱。

严禁代提交：一人的账号不得代其他成员 push；教师用 git log --format="%an %ae" --numstat 或 GitHub Insights 即可核验。

提交粒度：每个可运行的功能点一次提交，每人每周不少于 3 次有意义的提交，提交信息必须对应真实改动。

合并方式：feature → develop 走 Pull Request，PR 描述包含「做了什么 / 如何自测 / 影响范围 / 截图」；至少 1 名其他成员 Review 通过后合并（PR 记录即贡献证据）。

仓库必须包含：README.md（含环境要求、启动步骤、演示账号、部署地址）、.gitignore（排除 target/、node_modules/、*.log、application-prod.yml）、docs/（本文档、SQL、接口说明）、deploy/（部署脚本）。

每周日输出一次贡献统计（git shortlog -sn --since="1 week ago"）附在周报中。

12.4 代码质量门禁（Definition of Done）

一个功能只有同时满足以下条件才算"完成"：① 可在本地一键启动并操作；② 接口有 Knife4j 注解；③ 关键路径有单元/接口测试且通过；④ 数据库变更脚本已提交；⑤ 已合并到 develop 且 CI（若启用）为绿；⑥ 已在 README 或验收用例中登记演示步骤。

13. 部署架构与规范

13.1 部署方案（两套并存）

方案 A（推荐，服务器无 Docker 亦可）

| 组件 | 说明 |
| --- | --- |
| 系统 | Ubuntu 22.04 LTS，2 核 4G，40G 云盘 |
| JDK | Temurin 17（tar.gz 解压，配 JAVA_HOME） |
| MySQL | 8.0，bind-address=127.0.0.1，仅内网访问；建 campus_venue 库与专用账号 |
| 应用 | campus-venue-server.jar 放 /opt/campus-venue/，由 systemd 守护，--spring.profiles.active=prod |
| 前端 | dist（学生端 H5、管理端）放 /var/www/campus-venue/，Nginx 托管 |
| Nginx | 443 监听；/api、/ws 反代到 127.0.0.1:8080；静态资源 gzip 与缓存 |
| HTTPS | Let's Encrypt（certbot）或云厂商免费证书，自动续期 |
| 日志 | journalctl -u campus-venue，日志目录 /var/log/campus-venue/ |

方案 B（服务器可装 Docker 时）：docker-compose.yml 编排 mysql + nginx + app 三个服务，数据卷持久化，本地开发仍然不用 Docker。

13.2 Nginx 关键配置示例

server {
    listen 443 ssl http2;
    server_name venue.example.com;
    ssl_certificate     /etc/letsencrypt/live/venue.example.com/fullchain.pem;
    ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/venue.example.com/privkey.pem;

    root /var/www/campus-venue/h5;
    index index.html;
    location / { try_files $uri $uri/ /index.html; }          # H5 前端
    location /admin/ { alias /var/www/campus-venue/admin/; try_files $uri $uri/ /admin/index.html; }
    location /api/  { proxy_pass http://127.0.0.1:8080; proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr; }
    location /ws/   { proxy_pass http://127.0.0.1:8080; proxy_http_version 1.1;
                      proxy_set_header Upgrade $http_upgrade; proxy_set_header Connection "upgrade"; }
    location /doc.html { proxy_pass http://127.0.0.1:8080; }
}
server { listen 80; server_name venue.example.com; return 301 https://$host$request_uri; }

13.3 配置与发布规范

配置外置：application-prod.yml 只存在服务器，仓库提交 application-prod.example.yml；数据库、密钥全部用环境变量注入。

发布流程：本地 mvn clean package -DskipTests=false → 产物 scp 到服务器 → 备份旧 jar → systemctl restart campus-venue → 健康检查 curl https://域名/api/v1/actuator/health → 失败则回滚上一版 jar。

数据库升级：变更脚本随版本提交，发布前先执行 SQL 再启新包；发布前 mysqldump 备份。

跨网络访问验证（对应项目要求 4）：至少用三种网络各访问一次——校园网、手机 4G/5G、家庭宽带；记录访问时间与截图作为验收材料。

域名与备案提示：大陆服务器需 ICP 备案（1–2 周，第 1 周即启动）；未备案期间先用香港/境外节点或 cpolar/frp 内网穿透做临时演示；小程序要求 HTTPS 且域名已备案。

小程序额外要求：微信公众平台配置 request 合法域名 与 socket 合法域名 为 HTTPS 域名；开发阶段可勾选"不校验合法域名"便于联调。

14. 测试与验收规范

14.1 测试分层

| 层次 | 范围 | 工具 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单元测试 | 冲突检测、候补递补、信用分计算 | JUnit 5 + Mockito | 核心算法覆盖率 ≥ 60%（分支） |
| 接口测试 | 全部 REST 接口 | Postman / Apifox 集合（提交仓库） | 每个接口含正例与异常例 |
| 集成测试 | 预约→槽位→消息 全链路 | @SpringBootTest + H2/测试库 | 至少 3 条主链路 |
| 并发测试 | 同一时段 50 并发抢约 | JMeter / 自写脚本 | 成功数 = 剩余槽位数，无超卖 |
| 兼容与多端测试 | 小程序 / H5 / APK / 管理端 | 手工用例 | 每端主流程走通 |

14.2 验收标准对照表（可直接作为验收脚本）

| 验收标准 | 演示步骤 | 通过判据 |
| --- | --- | --- |
| （1）前端增删改 → 后端处理 → 数据库变化 | 学生端提交预约；管理端修改场馆开放时间；取消预约 | 每一步后执行 SELECT * FROM reservation / reservation_slot / venue_open_rule 看到对应记录新增/变更，槽位同步占用与释放 |
| （2）多端互动 | 学生 A 发起拼场 → 学生 B（另一台设备/另一浏览器）收到邀请并接受 → 满员通知；A 取消预约 → 候补者收到递补消息 | 对端 3 秒内收到消息；notification 表有对应记录；候补状态流转正确 |
| （3）远程仓库有每人提交记录 | git log --format="%an" 与 GitHub Insights 贡献图 | 每位成员均有本人账号的多次提交与 PR 记录 |
| （4）不同网络可访问 | 校园网、4G/5G、家庭宽带分别打开 HTTPS 地址 | 均能打开并完成一次预约，无混合内容告警 |

15. 开发计划与里程碑（8 周）

与通用开发计划一一对应；「架构任务」列为本规范在各周的落地项，「Git 节奏」为留痕要求。

| 周次 | 通用计划任务 | 架构任务落点 | 交付物 | Git 节奏 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| W1 | 需求分析、原型、ER 初稿、环境搭建 | 本文档定稿；锁技术版本；确定 ADR-01~07；提交 docs/sql/V1__init.sql 初版；备案与服务器申请启动 | 需求文档、原型、ER 图、本文档 V1.0、空仓库骨架 | 每人建 feature/* 分支并提交脚手架；≥3 次提交 |
| W2 | 数据库定稿、接口文档、框架搭建 | 16 张表 DDL 定稿 + 种子数据；Knife4j 接入；统一响应体/异常/错误码；前端 request.ts 与路由骨架 | V1/V2.sql、接口清单、可运行前后端骨架 | 每模块一次提交，走 PR |
| W3 | 认证授权、文件上传、基础 CRUD | Sa-Token 登录与角色拦截、越权校验；场馆/场地/开放规则 CRUD；操作日志 AOP | 可登录、可维护场馆的后端 + 管理端页面 | 后端按模块提交；PR + Review |
| W4 | 用户端主流程 | 槽位生成、冲突检测、预约创建/取消/模拟支付；学生端时段选择页与我的预约 | 学生端跑通"选场地→选时段→下单" | 前后端各自分支，联调记录写进提交信息 |
| W5 | 管理端主流程 + 多端互动 | WebSocket 通道 + 消息中心 + 通知去重与轮询兜底；管理端预约审核与强制释放 | 下单→对端收到消息的完整链路 | ≥2 次 PR（后端 + 前端） |
| W6 | 亮点功能、报表 | 拼场组队状态机、候补递补、动态签到码、信用分与黑名单、热力图与趋势图 | 五个亮点模块可演示 | 每人认领一个亮点模块并提交 |
| W7 | 联调测试、上云部署 | 并发测试报告；systemd + Nginx + HTTPS 上线；三网访问验证；日志与备份 | 公网地址、测试报告、部署脚本 | 部署脚本、deploy/ 提交 |
| W8 | 文档、演示视频、答辩材料 | 需求/设计/测试/用户手册归档；贡献统计与 PR 清单；演示脚本（含验收四项） | 全套文档、演示视频、答辩 PPT | 每人提交所负责的文档章节 |

里程碑检查点：M1（W2 末）骨架可运行；M2（W4 末）学生端主流程闭环；M3（W6 末）亮点功能齐全；M4（W7 末）公网可访问；M5（W8）验收材料齐备。

15.1 分工与模块 Owner（4 人版）

| 成员 | 职责 | 独立模块（GitHub 可见的提交证据） | 文档章节 |
| --- | --- | --- | --- |
| 组长 / 后端 A | 架构、核心状态机、冲突检测、消息推送 | modules/reservation、modules/notice、framework/ws | 第 4、9、10 章 |
| 后端 B | 基础数据、权限、统计、部署运维 | modules/venue、modules/user、modules/stat、deploy/ | 第 7、8、13 章 |
| 前端 C | 学生端三端（小程序/H5/APK）、签到页 | campus-venue-uniapp/** | 第 6.2、14.1 章 |
| 前端 D | 管理端、可视化大屏、联调 | campus-venue-admin/** | 第 11、14.2 章 |

3 人版合并方式：后端 B 兼任部署，前端 C 兼任管理端；模块 Owner 制保持不变，确保每人都有可独立演示的模块与独立提交。

16. 风险与应对

| 风险 | 影响 | 应对 |
| --- | --- | --- |
| 并发抢约超卖 | 数据错误、验收失败 | 槽位唯一索引（已设计）；W7 用 JMeter 做 50 并发验证 |
| 消息推送在校园网/弱网丢失 | 多端互动验收不过 | 先落库再推送 + 轮询兜底 + msgId 去重 |
| 无企业主体导致小程序能力受限 | 支付/订阅消息不可用 | 全部改为模拟支付 + 站内消息；H5 作为兜底演示端 |
| 域名备案耗时 | 第 7 周无法上线 | W1 即申请备案；临时用境外节点或内网穿透演示 |
| 成员进度不均、贡献差异大 | 个人分数受影响 | 模块 Owner 制 + 每周 PR 统计 + 周会轮询进度，及时调整任务 |
| 本地环境差异（Redis/MinIO 缺失） | 启动失败 | 可选依赖降级方案（5.3）；README 写明最小依赖 |
| 逻辑删除与唯一索引冲突 | 取消预约后无法重新预约同一槽位 | 槽位释放采用物理删除占位记录（reservation_slot 不参与逻辑删除），或唯一索引加入 status 维度；本项目采用前者并在 DDL 注释中明确 |

17. 交付物清单

源代码：后端工程、学生端工程、管理端工程（GitHub 公开/私有仓库 + 分支与 PR 记录）。

文档：需求规格、架构设计规范（本文档）、数据库设计说明、接口文档（Knife4j 在线 + 导出）、测试报告、用户手册、答辩 PPT、演示视频。

部署物：deploy/ 脚本、Nginx 配置、application-prod.example.yml、SQL 变更脚本、公网访问地址。

验收材料：四项验收标准的演示截图与录屏、三网访问记录、Git 贡献统计、并发测试结果。

附录 A：验收自查清单（打印使用）

☐ 学生端可浏览场馆并看到实时时段占用

☐ 提交预约后 `reservation` 与 `reservation_slot` 均新增记录

☐ 同一时段并发提交只成功一次

☐ 取消预约后槽位释放、候补队列自动递补并推送

☐ 发起拼场后队友端 3 秒内收到邀请，满员后成团

☐ 扫码签到成功，超时未签到自动违约扣分

☐ 管理端修改开放规则后学生端时段表实时变化

☐ HTTPS 域名在校园网 / 4G / 家庭宽带均可访问

☐ GitHub 上每位成员均有独立提交与 PR，无代提交

☐ `README` 含启动步骤、演示账号、部署地址

附录 B：实现落地与验证记录（V1.0 交付）

本节记录规范落地到代码后的实际情况，供答辩与验收核对。

B.1 实际工程与运行方式

| 项 | 实际值 |
| --- | --- |
| 后端 | campus-venue-server（Spring Boot 3.2.12，JDK 17，Maven，端口 8080，dev 配置在 application-dev.yml） |
| 前端-学生端 | campus-venue-uniapp（uni-app + Vue3 + Vite，H5 端口 5273，npm run build:h5 产出 dist/build/h5） |
| 前端-管理端 | campus-venue-admin（Vue3 + Vite + Element Plus + ECharts，端口 5173，npm run build 产出 dist） |
| 数据库 | MySQL 8，库 campus_venue，专用账号 campus/Campus@2026，脚本 docs/sql/V1__init.sql + V2__seed.sql |
| 接口契约 | docs/API.md（前后端唯一事实来源，含统一响应体、错误码、字段名） |
| 接口文档 | Knife4j：http://localhost:8080/doc.html |

包结构在规范第 6.1 节基础上增加 config（配置）、ws（WebSocket）、task（定时任务）、seed（演示数据）四个顶层包；DTO/VO 采用嵌套 record 定义在各 Service 内（如 ReservationService.CreateDTO、VenueService.VenueDTO），在保持契约清晰的前提下减少模板类数量。

B.2 已实现接口（与 `docs/API.md` 一一对应，共 49 个方法级接口 / 46 个路径）

认证 3 · 场馆查询 3 · 场馆维护 8 · 预约 5 · 预约管理 3 · 拼场 8 · 候补 4 · 签到 3 · 消息 5 · 统计 3 · 用户管理 3 · 信用流水 1（另含 WS /ws/notice）。

该数量已用运行时 OpenAPI 文档（GET /v3/api-docs）与控制器源码双向核对：业务路径 46 个、方法级接口 49 个，与控制器中 49 个 @Get/Post/Put/DeleteMapping 完全一致。

B.3 验证记录（本机 Windows + JDK17 + MySQL 8 实测）

| 验证项 | 命令 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| 建库建表 | mysql -uroot -p < V1__init.sql | 17 张表创建成功，专用账号授权成功 |
| 初始化数据 | mysql -uroot -p < V2__seed.sql | 3 场馆 / 7 场地 / 49 条开放规则 / 11 项系统参数 / 4 个演示账号 |
| 单元测试 | mvn -B -ntp test | Tests run: 7, Failures: 0, Errors: 0 |
| 服务启动 | java -jar target/campus-venue-server.jar --spring.profiles.active=dev | /actuator/health = UP |
| 端到端验收 | powershell -File scripts/smoke-test.ps1 | PASS=34 FAIL=0 |
| 并发防超卖 | 验收脚本第 4.1 项（10 进程并发抢同一时段） | 成功 1 / 冲突 9，无超卖 |
| 数据库留痕 | docs/verification/db-evidence.txt | 预约状态分布、槽位占用、签到、候补、拼场、信用流水、消息均可查 |

B.4 与本规范的差异说明

端口：规范按生产环境写 8080；本机实测时 8080 曾被开发用 mock 服务占用，期间以 --server.port=8081 验证，最终交付仍以 8080 为准。

逻辑删除与槽位：reservation_slot 不参与逻辑删除，释放槽位时物理删除，以保证 uk_court_date_slot 唯一索引可被复用（对应第 16 章风险表中的处置）。

微信能力：受企业主体资质限制，支付为模拟、消息以站内消息 + WebSocket 为主，规范第 5.3 节的降级方案即为实际实现路径。

附录 C：环境自检命令

java -version           # 期望 17.x (Temurin)
mvn -v                  # 期望 3.9.x
mysql --version         # 期望 8.0.x
node -v ; npm -v        # 前端构建
git --version           # 版本管理

# 服务器侧
sudo systemctl status campus-venue
curl -k https://venue.example.com/api/v1/actuator/health
mysql -ucampus -p -e "select count(*) from campus_venue.reservation_slot;"